

 **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

 **АДМИИСТРАЦИЯ**

 **ГОРНОБАЛЫКЛЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ДУБОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От\_13.02.2017г № 7

*Об утверждении плана предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2017 году на территории Горнобалыклейского сельского поселения*

Для обеспечения безопасного прохождения паводка 2017 года на гидротехнических сооружениях находящихся на территории сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План работы предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2017 году на территории Горнобалыклейского сельского поселения (приложение 1)
2. Контроль над исполненим данного постановления оставляю за собой

Глава Горнобалыклейского

сельского поселения М.И. Пичугин

Приложение № 1

к постановлению № 7 от 13.02.2014г администрации Горнобалыклейского сельского поселения

 **ПЛАН**

**работы предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2017 году на территории Горнобалыклейского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия | Срок исполнения | ответственный |
| 1 | Провести обследование состояния гидротехнических сооружений  | Ориентировочно с20.02.2017 | Глава поселения |
| 2 | Подготовить и провести заседание КЧС, проанализировать обстановку | Ориентировочно20.02.2017 | Глава поселения |
| 3 | Провести мероприятия по расчистке русла реки Балыклейка (при необходимости) | Ориентировочно 22.02.2017 – 01.04.2017 | Глава поселения Специалист по с.Варькино |
| 4 | Обсудить и согласовать порядок взаимодействия с органами МВД России по Дубовскому району, руководителями других организаций, учреждений, предприятий | 21.02.2017 | Глава поселения |
| 5 | Создать резерв материальных средств, запас ГСМ для ликвидации возможных ЧС, предметов первой необходимости и материалов для ликвидации последствий ЧС | постоянно | Глава поселения |
| 6 | Проверить готовность пунктов временного размещения и мед.учреждений на случай необходимости эвакуации населения и материальных ценностей из зоны возможного затопления и оказание первой помощи пострадавшим от наводнения | 22.02.2017 | Глава поселенияРуководитель Горнобалыклейской участковой больницы |
| 7 | Принять меры по недопущению гибели людей занимающихся подледным ловом рыбы в угрожаемый паводковый период | Постоянно при угрозе паводка | Глава поселения |
| 8 | Провести необходимые мероприятия по обеспечению гарантированной связью с населенными пунктами, попадающими в зону затопления с использованием средств сотовой связи, звуковой и световой сигнализации | Постоянно при угрозе паводка | Глава поселения Специалист по с.Варькино |
| 9 | Обучение населения действиям при угрозе возникновения ЧС в результате подтопления  | 21.02.17  | Специалист по с.Варькино |
| 10 | Создать запас необходимых продуктов питания в населенном пункте с. Варькино (мука, соль, сахар, спички) на период возможного прекращения сообщения между селами в период паводка 2017 года | При угрозе паводка | Специалист по с.ВарькиноПредприниматель Климова Г.П. |